ДОГОВОР  №  21-2019-МОН

город Пермь

ТСЖ «Карла Маркса, 8а», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Грайфер Екатерины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Моров Сергей Петрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 59 004863174 от 12.12.2014 года с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.   Подрядчик выполняет по заданию Заказчика своими силами и средствами с использованием оборудования  Подрядчика комплекс работ по реконструкции «лежанок» трубопровода подачи и циркуляции ГВС в подвале жилого дома по адресу: Пермский край, Пермский р-н, д. Кондратово, ул. Карла Маркса, д 8а, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы.

Состав работ:

- закупка и поставка на объект оборудования и материала

- сварочные, слесарные работы

- пусконаладочные работы

- сдача работ Заказчику (с передачей исполнительной схемы трубопровода).

Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условий настоящего договора.

1.2. Стороны признают обязательными для исполнения все СНиП, ТСН и другие документы,
содержащие технические требования к производству работ в строительстве, включая нормы действующего законодательства.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать результаты работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора (далее по тексту «Работы») в следующие сроки:

Срок начала работ –   октября 2019г. (но не ранее оплаты аванса Заказчиком)

Срок выполнения работ –   декабря 2019г.

2.	Стоимость работ по договору

2.1. Цена всех работ и материалов определена на основании сметы (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет 889 000 (восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей, без НДС.

  - Стоимость по договору является окончательной.

  - Изменение объемов и стоимости работ (материалов) в обязательном порядке  оформляется дополнительным соглашением не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала их выполнения.

  - В случае отсутствия дополнительного соглашения, подписанного сторонами и оформленного надлежащим образом,  Заказчик вправе не оплачивать выполненные работы, не предусмотренные договором.

3.	Платежи и расчеты

3.1.  После подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик производит оплату авансовой суммы Подрядчику в течение 3-х календарных дней в размере 266 700 (двести шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей, НДС не облагается.

3.2.	Оплата остальной суммы выполненных работ (622 300 рублей), осуществляется Заказчиком

в течение 3-х календарных дней после подписания Акта выполненных.

3.3.  Заказчик рассматривает и подписывает акты выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней, либо возвращает их с мотивированным отказом, где перечисляются недостатки и сроки их устранения.

3.4. В случае выявленных недостатков Подрядчик устраняет их и предъявляет выполненные работы вновь. Заказчик рассматривает и подписывает акты выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней.

4. Обязательства сторон

4.1.	Заказчик обязан:

4.1.1. Принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Обеспечить строительную готовность объекта для производства работ по настоящему договору.

| _________________( Грайфер Е.А.) | ________________ (Моров С.П.) |
| --- | --- |

4.2.	Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в соответствии  со сметой (Приложение №1), строительными нормами и правилами (СНиП), произвести индивидуальное испытание смонтированного трубопровода и оборудования, принять участие в комплексном опробовании оборудования, передать выполненные работы (результат работ) Заказчику, представив при этом все необходимые документы, предусмотренные действующими строительными нормами и правилами, в срок, предусмотренный п.1.3. настоящего договора.

4.2.2. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила на месте производства работ.

4.2.3.Устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения  
работ, при приемке Объекта в эксплуатацию, в течение гарантийного срока эксплуатации, в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.2.4. Нести ответственность при производстве работ по настоящему договору за сохранность  коммуникаций на территории строительной площадки. В случае повреждения восстановить своими силами или оплатить Заказчику работы по их восстановлению.

5. Ответственность сторон и гарантии качества

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение (полное или частичное) или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение является результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийные природные явления, военные действия, решения государственных и муниципальных органов и др.).

5.3.Гарантийный срок выполненных работ (результата работ) устанавливается в размере 5 (пять)
лет с момента подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ (результата работ).

5.4. Заказчик, обнаруживший в ходе контроля объема и качества выполненных работ или при приемке результата, в том числе, при промежуточной приемке в ходе производства работ или в течение гарантийного срока недостатки, составляет совместно с Подрядчиком Акт о недостатках, в котором Заказчиком устанавливаются перечень и сроки устранения выявленных  недостатков.

5.5. В случае если Стороны не придут к согласию при установлении причин возникновения недостатков выполненных работ, проводится экспертиза организацией, имеющей разрешение на выполнение этих работ. Оплату услуг экспертов оплачивает виновная сторона.

6. Прочие условия

- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

- Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, в случае
невозможности их урегулирования путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Пермского края.

- К настоящему договору прилагаются

Неотъемлемой частью договора являются:

Приложение 1 .  -  Смета

8. Юридические адреса и расчетные реквизиты и подписи сторон:

# Заказчик				                              Подрядчик

| ТСЖ Карла Маркса, 8а 614506, д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 8а ИНН 5948031834 КПП 594801001 ОГРН 1075900001011 р/с 40703810800000004756 в ОАО АКБ «Проинвестбанк» БИК 045773764 к/с 30101810700000000764 | ИП Моров Сергей Петрович 614051, г. Пермь, ул. Старцева, д. 3, корп. 2, кв. 41 ИНН 590615948400 ОГРНИП 590615948400 р/с 40802810449770088629 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/счет банка 30101810900000000603 БИК 042202603 |
| --- | --- |
| ________________( Грайфер Е.А.) | _______________ (Моров С.П.) |